АДМИНИСТРАЦИЯ КАСЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Челябинской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» марта 2020г. № 56 г. Касли

О мерах по обеспечению  пропуска

противопаводковых вод на территории

Каслинского городского поселения

на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, уменьшения опасных последствий весеннего паводка и обеспечения защиты населения и объектов экономики Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемые противопаводковые мероприятия по обеспечению пропуска паводковых вод на территории Каслинского городского поселения на 2020 год.

2.Организацию деятельности, связанной с проведением предупредительных  противопаводковых мероприятий на территории Каслинского городского поселения, требующих принятия экстренных мер и профилактических мероприятий для предупреждения, уменьшения и ликвидации опасных последствий весеннего половодья и паводков возложить на межведомственную комиссию по чрезвычайным ситуациям при администрации Каслинского городского  поселения.

3.Начальнику отдела городской инфраструктуры Каслинского городского поселения Шерстюк М.А.:

3.1. до начала паводка организовать проверку готовности всех имеющихся на территории гидротехнических сооружений к безаварийному пропуску паводковых вод с составлением актов, принять меры по устранению обнаруженных недостатков, и организовать постоянный контроль за состоянием ГТС вовремя паводка;

3.2. организовать проведение необходимых наблюдений за развитием ледовой обстановки, возможными местами образования ледовых заторов, повышением уровня воды на водных объектах;

3.3.предупредить население, проживающее в зоне возможного подтопления;

3.4.определить необходимость привлечения территориальных сил и средств для ликвидации ЧС.

4.ИП Коробейникову В.А.:

4.1. произвести очистку кюветов земляного полотна, промывку и прочистку водопропускных труб;

4.2.принять необходимые меры по защите автомобильных и пешеходных мостов города от возможных разрушений вследствие весеннего паводка;

4.3.создать и иметь в постоянной готовности запас необходимых материальных ресурсов и техники для предотвращения и ликвидации последствий паводка;

5.Директору ООО «Водоканал» Власову М.Е.:

5.1.усилить лабораторный контроль за качеством питьевой воды и предусмотреть дополнительные мероприятия по ее очистке;

5.2. организовать наблюдение за уровнем воды в водоемах - источниках питьевой воды;

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Зам.главы

Каслинского городского поселения				                 Д.Н.Дерябин

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Каслинского городского поселения

от «____»__________2020г.  №_____

Противопаводковые мероприятия

по Каслинскому городскому поселению на период весеннего паводка 2020год.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прочистка водоотводных канав, водопропускных труб по ул. Коммуны, ул. Луначарского, Некрасова, Калинина, Свободы, Куйбышева, Ретнева, Ленина | Апрель | ИП Коробейников В.А. |
| 2. | Откачка паводковых вод с пониженных мест | Апрель | ИП Коробейников В.А. |
| 3. | Проведение мероприятий по обеспечению водозабора из Зацепинского пруда во время паводка и остановки насосной станции 1-го подъема - Проверка герметичности всасывающего трубопровода - Проверка работоспособности насосного оборудования - Проверка электроснабжения насосной станции | Апрель | ООО «Водоканал» |
| 4. | Постоянный контроль уровня воды на Зацепинском пруду | Март-Апрель | ООО «Водоканал» |
| 5. | Очистка водосбросного канала на Зацепинском пруду для сброса паводковых вод и открытие шлюзов обводного канала | Апрель | ООО «Водоканал» |
| 6. | Проверка работоспособности обеззараживающего оборудования на повышенных режимах | Апрель | ООО «Водоканал» |
| 7. | Создание резерва материальных средств для предотвращения затопления (подъема электродвигателей насосов на станции 1-го подъема | Март-Апрель | ООО «Водоканал» |
| 8. | Усилить лабораторный контроль за качеством питьевой воды. | Апрель | ООО «Водоканал» |
| 9. | Организовать бесперебойное электроснабжение населения в условиях весеннего противопаводка | Март-май | ОАО «МРСК-Урала» |

Начальник отдела городской инфраструктуры

Каслинского городского поселения						М.А.Шерстюк