АДМИНИСТРАЦИЯ КАСЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Челябинской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» ноября 2021 №396 г. Касли

О внесении изменений в постановление

№ 471 от 27.12.2019 г. «Об утверждении

Муниципальной программы «Дороги

2020-2022 годы Каслинского городского поселения»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ Каслинского городского поселения, утвержденным Постановлением администрации Каслинского городского поселения от 17.12.2020 года №400, руководствуясь Уставом Каслинского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Дороги 2020-2022 годы Каслинского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Каслинского городского поселения № 471 от 27.12.2019 г. согласно Приложению.

2. Общему отделу администрации Каслинского городского поселения (С.В. Герасимчук) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Каслинского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Каслинского городского поселения                                                    Е.Н.Васенина

Утверждены

постановлением

администрации Каслинского

городского поселения

от_____________2021г. №_______

Изменения в муниципальную программу

«Дороги 2020- 2022 годы Каслинского городского поселения»:

1) в разделе IV  «СИСТЕМА  МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ», подраздел «Содержание улично-дорожной сети» изложить в следующей редакции:

Содержание улично-дорожной сети

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измер. | Количество | Объём финансирования тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020г | 2021г | 2022г |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования (летнее и зимнее содержание) в т.ч. | м2 | 633,6 | 4846,0 | 4829,6 | 5211,4 |
| 2 | Содержание и текущий ремонт улично-дорожной сети Каслинского городского поселения | км | 105,6 | 3135,0 | 17794,9 | 40101,77 |
|  | Мероприятия по безопасности дорожного движения Каслинского городского поселения |  | 477,9 | 1741,7 | 0,0 |

2) Раздел V «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счёт бюджета Каслинского городского поселения – БП, бюджета муниципального района - БР, областной бюджет Челябинской области – ОБ и иных  источников - ИИ.

Значительная доля финансирования предусмотрена из иных источников в связи с большим объёмом работ по  ремонту улично-дорожной сети;

Фактическая сумма затрат:

- 2020 г. – 7981,0 тыс. рублей; в том числе БП- 7527,0 тыс.руб., ОБ – 454,0 тыс.руб.

- 2021 г. – 22624,5 тыс. рублей, в том числе БП- 6988,7 тыс.рублей; ОБ – 15484,3 тыс.рублей.

Планируемая сумма затрат

- 2022 г. – 45313,17 тыс. рублей., в том числе на ремонт дороги по ул. Ленина - 38 145,47 тыс.рублей, из них БП -9074,97; ОБ - 36238,2 тыс.рублей.

Отбор проектных и дорожно-строительных организаций осуществляется в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе».

3)   п. 7.2 Раздела VII.  ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ изложить в следующей редакции:

###### «7.2. В результате реализации муниципальной программы будут достигнуты  следующие индикативные показатели

1) доля отремонтированной улично-дорожной сети, в отношении которой  произведён ремонт.

2) доля протяжённости дорог  с твёрдым покрытием в общей протяжённости  улично-дорожной сети.

| № п/п | Наименование индикативного показателя | Измерение показателя | Динамика показателя по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 справочно | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Доля улично-дорожной сети, в отношении которой произведён ремонт | % | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 0,06 |
| 2 | Доля протяжённости дорог с твёрдым покрытием в общей протяжённости улично-дорожной сети. | % | 30,9 | 30,9 | 31,8 | 33,8 |